Phase 1–4B 架构审查报告

审查结论：✅ PASS — 允许进入 Phase 5

Spec Compliance（阶段一）

全部 9 个 REQ + 9 个 CON + 3 个 GUD 均已对照代码逐一验证。关键证据：

- FormulaDependencyAnalyzer.kahnSort() + findCycleFrom() → 14 个循环检测测试 → REQ-007 ✅

- StoredFormulaRuntime 写回 record → VirtualFormulaRuntime 仅追加不持久化 → REQ-004/005 ✅

- DbAggregateDataProvider: relationCode → Long.parseLong → selectRelationById → AiBusinessObjectRelation 映射链 → CON-005 ✅

- computeDepth() + validateDepth(maxDepth=3) + depth=3 pass / depth=4 fail 测试 → CON-008 ✅

部分满足（Phase 5 补齐）：CON-001（字段只读前端）、CON-006/CON-007（从表变更触发器）、GUD-003（Spring 拦截器注册）

Code Quality（阶段二）

🔴 Important (建议 Phase 5 首项修复)

| ID | 问题 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| I1 | 88% 代码重复 — StoredFormulaRuntime 与 VirtualFormulaRuntime 几乎完全相同（105/119 行） | 逐行对比确认 |
| I2 | AggregateEngine context 缺失 FormulaRuntimeContext — execute(AggregateConfig, Map) 传递行级 Map，不含 tenantId/suiteCode | AggregateEngine.java:129 |
| I3 | FormulaExecutionEngine 默认构造 dataProvider 为空 — 无参构造创建 AggregateEngine() 的 dataProvider 永远返回空列表 | FormulaExecutionEngine.java:28-30 |

🟡 Minor

| ID | 问题 |
| --- | --- |
| M1 | FormulaValidationService:74 — 用 err.contains("循环") 中文字符串去重 |
| M2 | Runtime 类 parseFormulaConfig 异常被静默吞掉，无 fallback 日志 |
| M3 | DB Migration 缺少 formula_config 索引 |

风险清单

| 等级 | 风险 |
| --- | --- |
| 🔴 高 | R1: 聚合公式运行时无数据源（I3） |
| 🟡 中 | R2: 并发 STORED 覆盖 / R3: 从表变更未触发重算 / R4: Aviator double 精度 |
| 🟢 低 | R5: Phase 5 集成（接口已预留） |

技术债优先级

| 优先级 | 债务 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| P1 | AbstractFormulaRuntime | 合并 Stored/Virtual 为 FormulaRuntime(Mode) |
| P1 | FormulaExecutionEngine 注入 DataProvider | 替换无参构造 |
| P2 | FormulaPublishValidator → @Component | Phase 5 注册 Spring Bean |
| P2 | 错误信息国际化 | 枚举/错误码替代字符串 |
| P3 | formula_config 索引 | V1.0.68 |

测试覆盖

- 169 tests / 0 failures / 100% pass

- 16 个测试文件覆盖 domain + service 全层

- 循环检测 14 tests、引擎执行 15 tests、聚合 38 tests、Runtime 27 tests

Phase 5 准入：✅ 允许进入，条件为先修复 I1/I2/I3。