Now I have enough data. Let me produce the comprehensive review.

Phase 1/2A/3A 架构审查报告

1. 类图（现状全貌）

classDiagram

direction TB

subgraph "Domain Layer — domain.formula"

FormulaType

FormulaMode

AggregateFunction

FormulaConfig

AggregateConfig

FormulaDependencyAnalyzer

DependencyAnalysisResult

AviatorAdapter

ExpressionParser

ExpressionExecutor

FormulaCompileException

FormulaExecutionException

FormulaErrorHandler

ExecutionResult

end

subgraph "Service Layer — service.formula"

FormulaValidationService

FormulaValidationResult

FormulaExecutionEngine

end

subgraph "External"

AviatorEvaluator

SLF4J

end

FormulaConfig --> FormulaType

FormulaConfig --> FormulaMode

FormulaConfig --> AggregateConfig

AggregateConfig --> AggregateFunction

ExpressionParser --> AviatorAdapter

ExpressionExecutor --> AviatorAdapter

AviatorAdapter --> AviatorEvaluator

FormulaErrorHandler --> SLF4J

FormulaValidationService --> ExpressionParser

FormulaValidationService --> FormulaDependencyAnalyzer

FormulaValidationService ..> FormulaValidationResult

FormulaExecutionEngine --> ExpressionExecutor

FormulaExecutionEngine --> FormulaDependencyAnalyzer

FormulaExecutionEngine --> FormulaErrorHandler

FormulaExecutionEngine ..> ExecutionResult

2. 依赖图（耦合分析）

```mermaid

flowchart LR

subgraph "External Dependencies"

A[Aviator 5.4.3]

S[SLF4J]

J[Java 17 stdlib]

end

subgraph "domain.formula (14 files)"

D1[AggregateConfig / AggregateFunction]

D2[FormulaType / FormulaMode]

D3[FormulaConfig]

D4[DependencyAnalysisResult]

D5[FormulaDependencyAnalyzer]

D6[AviatorAdapter]

D7[ExpressionParser]

D8[ExpressionExecutor]

D9[FormulaErrorHandler]

D10[ExecutionResult]

D11[FormulaCompileException]

D12[FormulaExecutionException]

end

subgraph "service.formula (3 files)"

S1[FormulaValidationService]

S2[FormulaValidationResult]

S3[FormulaExecutionEngine]

end

D6 --> A

D9 --> S

D8 --> D6

D7 --> D6

D3 --> D2

D3 --> D1

D5 --> D4

D5 --> D3

D11 --> A

S1 --> D7

S1 --> D5

S1 --> S2

S3 --> D8

S3 --> D5

S3 --> D9

S3 --> D10

S2 --> D4

```

关键发现: Service层零外部依赖，Domain层仅AviatorAdapter/FormulaErrorHandler触及外部框架。分层干净。

3. 风险清单

| # | 风险 | 严重度 | 触发条件 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | AGGREGATE公式在Engine中被跳过 | High | Phase 3B集成AggregateEngine时 | FormulaExecutionEngine.execute() 第99行：if (!config.isCalc() && !config.isConditional()) continue; — 聚合公式静默跳过，不报错也不执行，调用方以为执行成功但值未计算 |
| R2 | AviatorAdapter 静态块全局设置 | High | 多模块共用Aviator时 | static { AviatorEvaluator.setOption(...); } 影响JVM全局Aviator配置，其他模块的表达式编译也会受影响 |
| R3 | FormulaType 枚举不可扩展 | Medium | V2增加LOOKUP/CUSTOM类型 | 现有isCalc()/isAggregate()/isConditional()硬编码了所有类型分支，Engine和ValidationService都有switch-on-type逻辑 |
| R4 | ExecutionResult不包含输入快照 | Medium | 调试/审计场景 | 无法追溯"输入什么值得到了什么结果"，调试公式错误时需要额外日志 |
| R5 | FormulaConfig表达式为空时依赖校验被跳过 | Medium | AGGREGATE公式无expression但有dependsOn | ValidationService跳过空表达式但DependencyAnalyzer仍会分析dependsOn — 行为不一致 |
| R6 | Engine与ValidationService重复依赖Analyzer | Low | 运行时 | 两者各自实例化FormulaDependencyAnalyzer，若maxDepth配置不同会导致校验通过但执行失败 |

4. 技术债清单

| # | 问题 | 类型 | 位置 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TD1 | FormulaValidationService.valid 计算逻辑有bug | 正确性 | FormulaValidationService.java:99 | allSyntaxValid && depResult.isValid() 已经覆盖了语法+DAG校验，后面又重复过滤CYCLE/DEPTH错误做冗余校验 |
| TD2 | 中文字符串硬编码 | 可维护性 | FormulaDependencyAnalyzer.java:81/91 | 循环/深度错误消息使用中文，国际化困难 |
| TD3 | POSITION_PATTERN 未使用 | 死代码 | AviatorAdapter.java:33 | 定义了POSITION_PATTERN静态字段但从未被引用（实际解析在FormulaCompileException中） |
| TD4 | FormulaErrorHandler.Mode 内嵌枚举 | 扩展性 | FormulaErrorHandler.java:28 | Mode定义为内部枚举，若ValidationService也想用此策略模式则需重新定义 |
| TD5 | ExpressionExecutor每次编译 | 性能 | ExpressionExecutor.java:42 | aviator.compile(expression) 每次调用重新编译，Phase 3B应考虑LRU缓存 |
| TD6 | hasCycles() 标记为 @Deprecated | 兼容性 | DependencyAnalysisResult.java:67 | 标记弃用但所有调用方仍在使用，产生编译警告 |

5. 逐项评审

5.1 FormulaConfig 扩展性 — ⚠️ 部分满足

- ✅ Builder模式支持新增字段不破坏现有调用

- ✅ validate() 私有方法可追加新校验规则

- ⚠️ 新增FormulaType需修改3处：FormulaType.java + FormulaConfig.validate() + FormulaExecutionEngine(skip逻辑) + FormulaValidationService(空白表达式跳过逻辑)

5.2 AggregateConfig 兼容性 — ✅ 满足

- ✅ filter 字段保留，Phase 2B可直接使用

- ✅ hasFilter() 便捷方法

- ✅ relationCode 对应 AiBusinessObjectRelation.relationCode

- ⚠️ 缺少 relationObjectCode — Phase 3B需要知道从表对应哪个BusinessObject才能查询数据

5.3 FormulaType 设计 — ✅ 满足

- ✅ CALC / AGGREGATE / CONDITIONAL 覆盖spec全部需求

- ✅ 强类型枚举，不可为null

- ⚠️ Phase 2仅实现了CALC执行路径，AGGREGATE和CONDITIONAL待Phase 3B

5.4 DependencyAnalyzer 解耦程度 — ✅ 优秀

- ✅ 零外部依赖（仅java.util.*）

- ✅ 纯函数式：analyze(Map) → DependencyAnalysisResult

- ✅ 构造器注入maxDepth

- ✅ 方法级package-private便于测试

5.5 FormulaExecutionEngine 依赖关系 — ✅ 良好

ExpressionExecutor ← AviatorAdapter ← Aviator (外部)

FormulaDependencyAnalyzer (纯领域)

FormulaErrorHandler ← SLF4J (外部)

- ✅ 依赖全部通过构造器注入，可替换

- ✅ Service层无Spring注解，纯POJO

- ⚠️ 重复依赖FormulaDependencyAnalyzer（ValidationService也有一份）

5.6 ExecutionResult 设计 — ✅ 满足当前

- ✅ success / results / errors / executedFields / elapsedMs

- ✅ 不可变Map/List

- ⚠️ 缺少输入快照（Phase 3B调试时需要）

- ⚠️ getSuccessCount() 依赖 putResult 调用次数，语义不够精确

5.7 ErrorHandler 策略模式 — ✅ 良好

- ✅ Mode.LENIENT / Mode.STRICT 双模式

- ✅ HandleResult 内嵌结果类型

- ✅ summarize() 聚合多个错误

- ⚠️ Mode定义为内嵌枚举，ValidationService如需复用需重新定义

- ⚠️ STRICT模式在Engine的catch-all路径（Line 116）不会触发（总是LENIENT处理器）

5.8 AggregateEngine 接入风险 — ⚠️ 中等

高风险点 (R1): Engine跳过AGGREGATE公式，需在循环中增加分支：

if (config.isAggregate()) {

value = aggregateEngine.execute(config, context);

}

当前代码无此接口预留。

中风险点: AggregateConfig缺少 relationObjectCode — relationCode 是关系编码，但查询从表数据需要知道目标BusinessObject。

低风险点: 聚合公式的依赖（@relationCode）在DependencyAnalyzer中已处理，拓扑排序已包含聚合公式。

6. 最终结论

阶段一（Spec Compliance）: PASS ✅

Phase 1/2A/3A 均符合 spec.md 设计要求，89个测试全部通过。

阶段二（Code Quality）: PASS ⚠️ （条件通过）

6项技术债均为Minor级，不影响Phase 3B推进。

判断: 允许进入 Phase 3B，但需确认以下前置条件：

| 条件 | 优先级 |
| --- | --- |
| R1: Engine跳过AGGREGATE公式 — Phase 3B必须首先解决 | 阻塞 |
| R2: AviatorAdapter静态全局设置 — 建议改为实例级配置 | 建议 |
| TD1: ValidationService冗余校验 — 可延后 | 可延后 |
| AggregateConfig缺relationObjectCode — 根据Phase 3B实际需求决定 | 观察 |

建议: 进入Phase 3B前，先在FormulaExecutionEngine中为AGGREGATE公式增加显式的错误提示（而非静默跳过），作为AggregateEngine的接入桩。